การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2569

| ลำดับ | รายละเอียดการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ให้บริการจัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานสนามฯ |  |
| 2 | ผู้ให้บริการควบคุมงานตอกเสาเข็ม เขื่อนแบบที่ 1 |  |
| 3 | ผู้ให้บริการตรวจสอบ งานเข้าแบบเทคอนกรีต เตรียมงานต่อคอบ่อพัก |  |
| 4 | ผู้ให้บริการร่วมตรวจสอบงานสำรวจระดับงานวางท่อ และบ่อรับน้ำ ถนนสาย F1 ร่วมกับผู้รับจ้าง |  |

| ผู้ให้บริการจัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานสนามฯ |  |
| --- | --- |
| ผู้ให้บริการติดต่อประสาน นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอฯ เรื่องขออนุญาตรื้อร้านค้า ที่อยู่ในแนวก่อสร้าง |  |
| ผู้ให้บริการควบคุมงานตอกเสาเข็ม เขื่อนแบบที่ 1 |  |
| ผู้ให้บริการตรวจสอบ งานเข้าแบบเทคอนกรีต เตรียมงานต่อคอบ่อพัก |  |