รายงานประจำวัน

วันที่	22	เดือน	เมษายน   พ.ศ.2569

ชื่อ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สัญญาจ้างเลขที่ 233 / 2567   ลงวันที่  3  กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาก่อสร้างแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1  1088 วัน เริ่มต้นสัญญา   วันที่ 18  กรกฎาคม 2567 – สิ้นสุดสัญญา วันที่ 10 กรกฎาคม 2568

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม เอเอ็มทีเอส / ผู้ควบคุมงาน บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

สภาพภูมิอากาศ

ท้องฟ้าแจ่มใส					 ท้องฟ้ามืดครึ้มหรือมีเมฆมาก

ฝนตกเล็กน้อย (ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน)		 ฝนตกหนัก (ไม่สามารถทำงานได้)

อื่นๆ

ค่าระดับน้ำขึ้นสูงสุด	+92.70 ม.

งานที่ทำ		1. ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ร่วมกับผู้ให้บริการ

2. ผู้รับจ้างดำเนินการตัดหัวเสาเข็มเขื่อนแบบที่ 1

ปัญหาอุปสรรค

อื่นๆ (การสั่งงาน/การแก้ไขปัญหา)

อุบัติเหตุ

การก่อสร้าง			จำนวน			ครั้ง

การคมนาคม			จำนวน			ครั้ง

การสั่งงาน / การป้องกัน

วิศวกร/ช่าง     2     คน	  หัวหน้าคนงาน     3      คน	กรรมกร      2     คน	   รวม     7    คน

(รายชื่อวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร)

รถเฮี้ยบ.............คัน   รถเทเลอร์.............คัน   รถสกัดคอนกรีต.............คัน  รถเกรด.............คัน

รถแบ็คโฮ…1….คัน   รถบด…………คัน  รถน้ำ………..คัน  รถบรรทุก……….คัน  รถแทร็กเตอร์………..คัน

รถเครน……….คัน  รถบดล้อยาง……......คัน  ปั่นจั่น..........ตัว  รถสกัดคอนกรีตเสาเข็ม……....ตัว

รถบรรทุก 10 ล้อ……คัน  รถบรรทุก 6 ล้อ……คัน  กล้องสำรวจแนว….…...ตัว  กล้องระดับ……….ตัว

เครื่องจี้คอนกรีต…..…เครื่อง  เครื่องเชื่อม……….เครื่อง  เครื่องตบดิน………เครื่อง  เครื่องสูบน้ำ………เครื่อง

รถบดสั่นสะเทือน………...คัน  รถน้ำ…….…คัน  รถPRIME COAT………..คัน  รถPAVE ยาง ……….. เครื่อง

ลงชื่อ..................................................................

(นายโชคพิพัฒน์  เลิศพงศ์อารยะ)

วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา) (ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง)

รูปภาพประกอบ

วันที่ 22 เมษายน 2569
1. ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ร่วมกับผู้ให้บริการ
2. ผู้รั[างดำเนินการตัดหัวเสาเข็มเขื่อนแบบที่ 1

วันที่ 22 เมษายน 2569
1. ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ร่วมกับผู้ให้บริการ
2. ผู้รั[จ้างดำเนินการตัดหัวเสาเข็มเขื่อนแบบที่ 1

วันที่ 22 เมษายน 2569
1. ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ร่วมกับผู้ให้บริการ
2. ผู้รั[จ้างดำเนินการตัดหัวเสาเข็มเขื่อนแบบที่ 1